PROPOSAL PENDANAAN & PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KUCINGMU: PLATFORM KESEHATAN, REKAM MEDIS & SENSUS KUCING KOMUNITAS Inisiatif Digital Pengabdian Masyarakat Berbasis Pendekatan One Health dan Dakwah Kesejahteraan Hewan di Lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah Penyusun: Tim Pengembang & Relawan KucingMu ¦ Tahun Anggaran: 2026

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

KucingMu adalah platform sistem informasi dan e-surveilans kesehatan kucing komunitas yang dikembangkan untuk mendukung inisiatif dakwah sosial, kesejahteraan hewan, dan kesehatan lingkungan di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah, khususnya Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah (PTMA), pondok pesantren, serta amal usaha Muhammadiyah (AUM) lainnya.

Proposal ini disusun untuk mengajukan permohonan pendanaan non-profit yang mencakup dua komponen utama: (1) kebutuhan infrastruktur server, hosting, dan domain, serta (2) biaya pembuatan dan penyempurnaan modul-modul sistem informasi. Struktur pembiayaan dirancang secara wajar, proporsional, dan akuntabel dengan mengedepankan asas kebersamaan serta efisiensi anggaran gerakan filantropi Islam berkemajuan.

RINGKASAN ANGGARAN BIAYA Total Kebutuhan Anggaran: Rp 21.450.000 (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Komposisi: Infrastruktur Server & Domain (Rp 2.450.000/tahun) + Pembangunan & Integrasi 8 Modul Sistem (Rp 16.500.000) + Pengujian Lapangan & Operasional Awal (Rp 2.500.000).

2. LATAR BELAKANG & URGENSI PROGRAM

Keberadaan populasi kucing domestik, baik kucing peliharaan warga maupun kucing tak berpemilik (stray cats) di lingkungan kampus PTMA, sekolah, dan kompleks persyarikatan, memerlukan tata kelola yang terstruktur. Tanpa sistem pencatatan dan pengawasan kesehatan yang baik, terjadi beberapa kendala nyata di lapangan:

Resiko Kesehatan Lingkungan dan Zoonosis: Penyakit menular seperti scabies, jamur, parasit cacing, hingga potensi rabies memerlukan pemantauan berkala agar lingkungan kampus dan permukiman tetap higienis serta aman bagi warga.

Ketiadaan Riwayat Medis Terintegrasi: Pemeriksaan kesehatan kucing pada acara baksos atau klinik komunitas kerap kali terdokumentasi secara manual pada kertas yang rentan hilang, sehingga dokter hewan kesulitan meninjau riwayat vaksin dan tindakan medis terdahulu.

Kebutuhan Sensus Populasi Kucing Liar: Pengendalian populasi melalui program Trap-Neuter-Return (TNR) atau sterilisasi membutuhkan data demografi yang akurat per fakultas atau zona wilayah.

Keterbatasan Konektivitas Lapangan: Relawan yang mendata kucing di area basement, taman kampus, atau lokasi luar ruangan kerap mengalami kendala sinyal internet, sehingga membutuhkan sistem pencatatan yang adaptif terhadap kondisi offline.

Sistem Informasi KucingMu hadir sebagai solusi digital berbasis pendekatan One Health, yaitu keterpaduan antara kesehatan hewan, kesehatan manusia, dan kebersihan lingkungan hidup. Selain itu, platform ini menghadirkan kartu keanggotaan digital (KTAM - Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah Kucing) dengan kode QR terenkripsi sebagai wujud edukasi kasih sayang terhadap sesama makhluk ciptaan Allah SWT.

3. CAKUPAN & RINCIAN MODUL SISTEM INFORMASI

Aplikasi KucingMu dibangun menggunakan arsitektur modern berbasis framework Laravel 13 (PHP 8.3), Tailwind CSS, Alpine.js, dan database MySQL. Hak akses sistem dibagi ke dalam empat peran pengguna yang terisolasi:

Modul 1: Otentikasi & Manajemen Otorisasi Pengguna (RBAC)

Mengelola pendaftaran akun, autentikasi multi-peran (Member, Dokter Hewan, Relawan, dan Administrator), proteksi middleware rute, serta pengelolaan profil pengguna yang aman.

Modul 2: Portal Member & Registrasi Profil Kucing

Fasilitas bagi pemilik kucing untuk mendaftarkan profil fisik anabul (ras, warna, corak bulu, status steril, ciri khusus), manajemen galeri foto, pemesanan jadwal janji temu (appointment booking) pemeriksaan kesehatan, serta unduh kartu KTAM digital.

Modul 3: Rekam Medis Klinis & Portal Dokter Hewan

Antarmuka harian dokter hewan untuk memproses antrian pemeriksaan, mencatat tanda vital (berat badan, suhu tubuh), tindakan medis (obat cacing, obat kutu, vitamin/vaksin), diagnosa, serta resep obat. Status pemeriksaan otomatis memvalidasi penerbitan kartu anggota.

Modul 4: Engine Kartu Digital KTAM & Verifikasi Kode QR Terbuka

Generator dokumen PDF standar kartu CR80 (86mm x 54mm) dengan foto kucing dan kode QR unik. Dilengkapi halaman verifikasi publik tanpa login (/verify/{number}) untuk memeriksa keaslian kartu dan riwayat medis resmi secara transparan.

Modul 5: Modul Lapangan Relawan, Registrasi Cepat & Mode Offline

Mendukung operasional acara baksos dengan fitur check-in antrian peserta, registrasi cepat (quick-register) di lokasi, serta mekanisme sinkronisasi data lokal (Offline-First Sync) saat internet tidak stabil.

Modul 6: Sensus Kucing Kampus / PTMA & Ekspor Data Analitik

Pencatatan populasi kucing liar kampus dengan penomoran identitas otomatis berbasis kode PTMA (contoh: UMS, UMY, UHAMKA), koordinat/lokasi gedung, dokumentasi foto lapangan, dan ekspor dataset ke format CSV.

Modul 7: E-Surveilans One Health & Pelaporan PDF Formal

Instrumen surveilans kesehatan komprehensif yang memuat parameter lingkungan, penilaian 5 Prinsip Kesejahteraan Hewan (Five Freedoms), kuesioner KAP (Knowledge, Attitude, Practice) zoonosis, serta ekspor laporan hasil survei berformat PDF resmi.

Modul 8: Panel Dashboard Admin, Manajemen Event & Pengaturan Sistem

Dashboard statistik dan analitik global, manajemen kalender kegiatan/event pemeriksaan massal beserta generator poster event A4 PDF otomatis, verifikasi manual KTAM, serta pengaturan dinamis identitas majelis/lembaga penerbit.

4. KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR (HOSTING & DOMAIN)

Agar sistem dapat beroperasi secara online, stabil, dan dapat diakses dengan cepat oleh masyarakat, dibutuhkan infrastruktur server berbasis Cloud VPS di data center Indonesia (IIX/OpenIXP) serta domain resmi beridentitas organisasi.

| Komponen Infrastruktur | Spesifikasi Teknis | Durasi | Estimasi Biaya |
| --- | --- | --- | --- |
| Cloud VPS Indonesia (SSD/NVMe) | 2 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB NVMe Storage, Bandwidth Unmetered, OS Ubuntu Server | 1 Tahun | Rp 1.800.000 |
| Domain Organisasi (.or.id / .id) | Domain resmi organisasi nirlaba / komunitas di bawah PANDI | 1 Tahun | Rp 250.000 |
| Penyimpanan Cloud & Backup (S3-Compatible) | Kapasitas 25 GB untuk arsip foto sensus, rekam medis, dan cadangan database mingguan | 1 Tahun | Rp 300.000 |
| Sertifikat Keamanan SSL & Mail SMTP | Let's Encrypt Wildcard SSL (Keamanan HTTPS) + SMTP Transaksional Terkonfigurasi | 1 Tahun | Rp 100.000 |
| Subtotal Kebutuhan Infrastruktur (Per Tahun) |  |  | Rp 2.450.000 |

5. ESTIMASI BIAYA PEMBUATAN & PENGEMBANGAN MODUL

Mengingat KucingMu adalah proyek sosial nirlaba, struktur biaya pengembangan modul dihitung berdasarkan honorarium teknis yang wajar dan manusiawi (honorarium pengabdian tenaga IT/pengembang), bukan menggunakan tarif komersial murni. Biaya ini mencakup perancangan basis data, penulisan logika program, integrasi UI/UX, pengujian fungsional, dan dokumentasi sistem.

| Komponen Modul Aplikasi | Lingkup Pekerjaan & Deliverable | Alokasi Waktu | Biaya Modul |
| --- | --- | --- | --- |
| Modul 1: Auth RBAC & Setup Arsitektur | Setup Laravel 13, migrasi schema DB, isolasi 4 level otorisasi rute & middleware keamanan | 1 Pekan | Rp 1.500.000 |
| Modul 2: Portal Member & Manajemen Anabul | Form registrasi kucing multi-foto, kalkulator data fisik, antarmuka booking janji temu | 1.5 Pekan | Rp 2.000.000 |
| Modul 3: Rekam Medis & Portal Dokter Hewan | Form pemeriksaan klinis terstruktur, histori pengobatan, diagnosa, dan validasi medis otomatis | 1.5 Pekan | Rp 2.500.000 |
| Modul 4: Generator e-KTAM & Verifikasi Publik | Template cetak kartu CR80 PDF presisi tinggi, generator QR terenkripsi, landing page publik | 1 Pekan | Rp 2.000.000 |
| Modul 5: Modul Relawan & Sinkronisasi Offline | Alur check-in event, registrasi cepat di lokasi, logika caching dan sinkronisasi data lokal (offline) | 1.5 Pekan | Rp 2.500.000 |
| Modul 6: Sensus Kucing PTMA & Ekspor Data | Penomoran otomatis per PTMA, katalog populasi kucing kampus, pemetaan gedung, ekspor CSV | 1.5 Pekan | Rp 2.000.000 |
| Modul 7: E-Surveilans One Health & Report PDF | Instrumen kuesioner One Health & KAP zoonosis, checklist 5 prinsip kesejahteraan, layout PDF resmi | 1.5 Pekan | Rp 2.250.000 |
| Modul 8: Admin Dashboard, Event & Lokalisasi | Visualisasi analitik, generator poster event A4 PDF, dynamic app settings, multi-bahasa ID/EN | 1 Pekan | Rp 1.750.000 |
| Subtotal Biaya Pengembangan Modul |  |  | Rp 16.500.000 |

6. BIAYA PENGUJIAN LAPANGAN, PELATIHAN & OPERASIONAL AWAL

Untuk memastikan sistem berjalan dengan baik pada kondisi lapangan nyata, dialokasikan biaya pendukung berupa pengujian pilot project di salah satu kampus PTMA, pelatihan relawan, dan penyusunan buku panduan penggunaan:

| Aktivitas Pendukung | Uraian Kegiatan | Kuantitas | Biaya |
| --- | --- | --- | --- |
| Uji Coba Lapangan (Pilot Testing) | Simulasi sensus kucing kampus dan input rekam medis bersama dokter hewan dan relawan | 1 Kegiatan | Rp 1.000.000 |
| Pelatihan Relawan & Dokter | Workshop daring/luring singkat operasionalisasi sistem informasi bagi relawan dan staf klinik | 1 Sesi | Rp 800.000 |
| Buku Panduan & Dokumentasi SOP | Penyusunan Manual Book digital (PDF) panduan pengguna untuk 4 peran pengguna | 1 Paket | Rp 700.000 |
| Subtotal Biaya Operasional & Uji Coba |  |  | Rp 2.500.000 |

7. REKAPITULASI TOTAL ANGGARAN BIAYA

| No | Kategori Pembiayaan | Jumlah Biaya |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kebutuhan Infrastruktur Server, Cloud Storage & Domain (1 Tahun) | Rp 2.450.000 |
| 2 | Pembuatan, Integrasi & Penyempurnaan 8 Modul Sistem Informasi | Rp 16.500.000 |
| 3 | Pengujian Lapangan (Pilot Testing), Pelatihan & Buku Panduan | Rp 2.500.000 |
|  | TOTAL DANA YANG DIBUTUHKAN | Rp 21.450.000 |

8. LINIMASA IMPLEMENTASI & JADWAL KERJA

Pengembangan dan peluncuran sistem direncanakan berlangsung selama 10 pekan kerja dengan tahapan terukur:

| Fase / Pekan | Fokus Aktivitas | Target Capaian (Milestone) |
| --- | --- | --- |
| Pekan 1-2 | Setup Server, Domain, Database, & Modul Auth RBAC | Infrastruktur cloud aktif dan fondasi otorisasi selesai |
| Pekan 3-4 | Pembangunan Portal Member, Booking & Rekam Medis Dokter | Alur janji temu dan pencatatan klinis berfungsi penuh |
| Pekan 5-6 | Engine e-KTAM, Verifikasi Publik & Modul Relawan Offline | Penerbitan kartu CR80 PDF dan sinkronisasi offline siap |
| Pekan 7-8 | Modul Sensus Kucing PTMA & Instrumen E-Surveilans One Health | Fitur sensus kampus dan form surveilans tuntas diintegrasikan |
| Pekan 9 | Dashboard Admin, Generator Poster, Pengujian Fungsional & UAT | Seluruh fitur teruji tanpa bug kritis (zero critical bugs) |
| Pekan 10 | Pilot Testing di PTMA Mitra, Pelatihan Relawan & Go-Live | Sistem resmi diluncurkan dan siap melayani komunitas |

9. KEBERLANJUTAN SISTEM & DAMPAK SOSIAL

Platform KucingMu dirancang dengan skema keberlanjutan yang mandiri bagi komunitas persyarikatan:

Akuntabilitas dan Transparansi: Sistem menyediakan rekam jejak digital atas setiap tindakan medis dan sensus, memudahkan pelaporan pertanggungjawaban kepada majelis, donatur, maupun mitra kampus.

Dukungan Terhadap Riset Kampus: Data sensus dan surveilans One Health dapat dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan (FKH), Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), dan Biologi di lingkungan PTMA untuk riset dan publikasi ilmiah pengabdian masyarakat.

Kemandirian Biaya Perawatan Server: Biaya perpanjangan domain dan hosting tahun kedua dan seterusnya dapat didukung melalui alokasi dana pengabdian masyarakat internal PTMA, donasi sukarela pemilik anabul saat baksos, atau kerja sama sponsor pakan/klinik hewan rekanan.

Edukasi Kesejahteraan Hewan: Meningkatkan kesadaran masyarakat persyarikatan mengenai pentingnya vaksinasi, pengobatan parasit, serta sterilisasi kucing sebagai bentuk ihsan kepada makhluk hidup.

10. PENUTUP & PENGESAHAN

Demikian proposal pendanaan dan pengembangan Sistem Informasi KucingMu ini kami susun dengan penuh rasa tanggung jawab. Besar harapan kami inisiatif ini dapat memperoleh persetujuan dan dukungan pendanaan dari pemangku kepentingan guna mewujudkan tata kelola kesehatan kucing komunitas yang tertib, modern, dan bernilai ibadah.

| Mengetahui, Koordinator Tim Inisiatif KucingMu ( _______________________ ) NBM. ................................. | Disetujui oleh, Perwakilan Majelis / Lembaga Mitra ( _______________________ ) NBM / NIK. .......................... |
| --- | --- |